## Slide 1: Annonce et suivi de travaux Rénovation ou construction
Direction adjointe des communications internes et affaires juridiques
pour la
Direction des services techniques

## Slide 2: Pourquoi une trousse?
Faciliter la planification des actions de communication lors de chantiers / travaux importants
Harmoniser les façons de faire
Favoriser la conciliation entre le « projet » et les activités normales du secteur touché
Gérer l’appréhension des milieux touchés
  Accompagner efficacement et en temps opportun les gestionnaires des équipes touchés dans la communication auprès de leurs équipes
Instaurer un climat de confiance et de respect mutuel entre la DST et « ses clients »

## Slide 3: Étapes
Préalable : Valider qui sont les gestionnaires touchés auprès du responsable de l’installation
Annonce du projet
Début du projet
Nouvelle phase du projet
Événement ponctuel / imprévu
Fin du projet

## Slide 4: Chronologie
Annonce du projet
Début du projet
Fin du projet
Nouvelle(s) phase(s)
Début des travaux
Avancement / amorce d’une nouvelle phase
Fin des travaux
4 à 6 semaines avant le début du chantier
1 semaine avant le début du chantier
1 semaine avant le début de la phase
Suivant la fin du projet
Événement ponctuel / imprévu
Le plus tôt possible

## Slide 5: Annonce du projet
Validation et communication du projet

## Slide 6: Outils à produire / Actions à poser
Présentation du projet - PowerPoint (v1)
Animation séance d’information auprès des responsables des services touchés
Validation des impacts présumés :
  Santé, sécurité, groupes touchés, réalités du milieu touché par le projet, …
Ajustements de la présentation du projet - PowerPoint (v2)
Info-travaux No 1
Communication officielle aux groupes touchés
Affichage générique
Présentation v2 sera animée par les responsables touchés auprès de leurs équipes. L’Info-travaux No 1 sera distribué/affiché par les responsables touchés .

## Slide 7: Annonce du projet
PowerPoint v1 Déf. du projet
Responsables touchés
PowerPoint v2 Déf. du projet
Info travaux No 1
Équipes touchées
Animé / distribué par les responsables touchés
Responsable de l’installation
Courriel
Impacts résidents
Non
Comité des résidents
Oui
Résidents
Courrier interne
Lettre officielle
Impacts clientèle
Non
Oui
Comité des usagers
Clientèle
Affichage générique
 | Resp. de la DST
 | Resp. des gestionnaires

## Slide 8: Aide-mémoire Question à poser …
Impacts employés du services?
Impacts résidents, clientèles (visiteurs) ?
Impacts pour les services de soutien (salubrité, service alimentaire, buanderie, sécurité, …)?
Horaire du service et du milieu
Aspects de santé et sécurité et solutions
  Poussière, bruit, … ?
  Circulation – penser à la marche, aux déambulateurs, aux chaises roulantes, aux chariots alimentaires, de lingerie, etc.-
Quels sont les impacts et quelles sont les solutions / alternatives mises de l’avant pour les limiter?

## Slide 9: Outils disponibles
Gabarits
Présentation PowerPoint : définition de projet
Info-travaux No 1
Lettre officielle
Affiche générique

## Slide 10: Contenu présentation PowerPoint
Définir le projet
Objectif (s) – légitimation du projet
Impacts envisagés
Phases
Lieu(x)
  Groupes de personnes touchées
Durée / échéancier / horaire des travaux
Mécanismes d’information (suivi de l’avancement du projet)
Personne responsable
Contact
Production d’un PowerPoint qui reprend ces éléments Voir gabarit.

## Slide 11: Début du projet

## Slide 12: Outils à produire / Actions à poser
Communications aux travailleurs / sous-traitants
  Sensibilisation au milieu touché (santé, sécurité, respect)
Info-travaux début
Affichage ciblé
  Impacts / attentes / solutions
Courriel « Rappel aux responsables touchés »

## Slide 13: Début du projet
Équipes touchées
Affichage / distribution
Responsable de l’installation
Courriel
Info travaux No.2
Responsables touchés
Courriel Rappel
Courriel
Affichage ciblé
Équipes touchées
Affichage
Résidents / clientèle
Responsables touchés
Résidents / clientèle
 | Resp. de la DST
 | Resp. des gestionnaires

## Slide 14: Aide-mémoire Question à se poser…
Quel type de milieu est touché par le projet ?
  Hôpital, CHSLD, CLSC, aile administrative, …
Caractéristiques de la clientèle ?
  Statut (résidente ou non), âge, mobilité, état de santé, etc.
Aspects de santé et sécurité et solutions
  Poussière, bruit, … ?
  Circulation – penser à la marche, aux déambulateurs, aux chaises roulantes, aux chariots alimentaires, de lingerie, etc.-

## Slide 15: Outils disponibles
Gabarits
Affichage ciblé
  Impacts – attentes - solutions
Info-travaux No 2
Courriel rappel

## Slide 16: Nouvelle phase du projet

## Slide 17: Outils à produire / Actions à poser
Rencontre avec les responsables touchés
Info-travaux phasage
Affichage ciblé
  Impacts / attentes / solutions

## Slide 18: Nouvelle phase du projet
Équipes touchées
Affichage / distribution
Responsable de l’installation
Courriel
Info travaux Phasage
Responsables touchés
La nouvelle phase du projet amène-t-elle de nouveaux impacts / impacts imprévus?
Non
Résidents / clientèle
Équipes touchées
Résidents / clientèle
Affichage
Ajustement Affichage ciblé
Oui
Rencontre / Info verbale
Responsables touchés
La nouvelle phase du projet amène-t-elle de nouveaux impacts / impacts imprévus?
Non
Oui

## Slide 19: Aide-mémoire Question à se poser…
La nouvelle phase de travaux amène-t-elle de nouveaux impacts?
  Groupes touchés?
  Nouveaux aspects de santé et sécurité?

## Slide 20: Outils disponibles
Gabarits
Affichage ciblé
  Impacts – attentes - solutions
Info-travaux phasage No 3 à XX

## Slide 21: Événement ponctuel / imprévu

## Slide 22: Outils à produire / Actions à poser
Communication directe avec responsables des services touchés et responsable de l’installation
  Validation des impacts présumés :
    Santé, sécurité
    Groupes touchés
Info-travaux spéciale
Communication aux groupes touchés
Affichage ciblé
  Impacts / attentes / solutions

## Slide 23: Événement ponctuel / imprévu
Équipes touchées
Résidents / clientèle
Ajustement Affichage ciblé
Équipes touchées
Affichage / distribution
Responsable de l’installation
Courriel
Info travaux Spéciale
Responsables touchés
L’événement ponctuel / l’imprévu a-t-il un impact important sur…
Résidents / clientèle
Oui
Information verbale
Responsables touchés
Comité des résidents
Comité des usagers
Oui
Lettre officielle
« spéciale »
Responsable de l’installation
L’impact est-il TRÈS important?

## Slide 24: Aide-mémoire Question à se poser…
L’événement ponctuel / imprévu amène-t-il de nouveaux impacts?
  Groupes touchés?
  Nouveaux aspects de santé et sécurité?
L’événement ponctuel / imprévu amène-t-il des modifications aux balises annoncé en début de projet ?
  Objectif (s) du projet, phasage, lieu(x) (groupes de personnes touchées), durée des travaux, etc.

## Slide 25: Outils disponibles
Gabarits
Affichage ponctuel / spécial
  Impacts – attentes - solutions
Info-travaux spéciale
Lettre officielle « spéciale »

## Slide 26: Fin des travaux

## Slide 27: Outils à produire / Actions à poser
Remerciement responsables des services touchés et responsable de l’installation
Remerciement groupes touchés
Info-travaux « merci »
Affichage « merci »

## Slide 28: Fin des travaux
Responsables touchés
Équipes touchées
Résidents / clientèle
Affichage / distribution
Responsable de l’installation
Courriel
Info travaux merci
Remerciement
Responsables touchés
Responsable de l’installation
Courriel
Y a-t-il eu des impacts pour les résidents/ clientèle
Non
Comité des résidents
Résidents
Comité des usagers
Résidents / clientèle
Affichage merci
Oui
Lettre officielle / merci

## Slide 29: Outils disponibles
Gabarits
Affichage merci
Info-travaux merci
Lettre officielle « merci »

## Slide 30: Outils disponibles
Présentation PowerPoint : définition de projet
Info-travaux
  Annonce, début, phasage, spéciale, merci
Lettre officielle
  Début, spéciale, merci
Affichage
  Générique, ciblé, ponctuel/imprévu, merci
Courriel
  Rappel, spécial
Liste des installations et coordonnées des personnes responsables